**时间安排：**

1. 汇总表的生成：
2. 整理汇总表的逻辑和所需生成的结果。（11.5）（完成）
3. 选择其中一块的（byOU）进行生成它所对应的所有汇总表。（11.6-11.7 两天）
4. 把 byOU 的其中一个表和其对应的汇总表实现筛选功能，并生成其筛选出来的结果。（11.8-11.13 四天）
5. 把 byOU 所有的汇总表进行生成，并实现所有的筛选功能。（11.14）
6. 把另一块 byBanner 也进行（2）（3）（4）步骤。（11.15）
7. 各个筛选框对应的编号（如何对应的）
8. by store 的表的转置：
9. 确定对应的转置表。（需确认）
10. 进行转换。（具体安排未定，，如果操作都一致的话，预计3-4天完成所有表转置功能）
11. 设计界面：（设计1天，功能与界面交互1-2天）

大致功能如下：

1. 生成所需文件对应的汇总表。
2. 用户选择需查看的表进行筛选生成数据（会导出一份新excel）

**注**：以上为理论时间。。具体可能会受到其他项目的影响。。